Project-plan-v0.1

α)

Εικόνα 12: Διάγραμμα Gantt Chart (1o μέρος)

Εικόνα 13: Διάγραμμα Gantt Chart (2ο μέρος)

Εικόνα 14: Διάγραμμα Gantt Chart (3ο μέρος)

Εικόνα 15: Διάγραμμα Gantt Chart (ολοκληρωμένο)

β)

Εικόνα 16: Διάγραμμα Pert Chart (1o μέρος)

Εικόνα 17: Διάγραμμα Pert Chart (2o μέρος)

Εικόνα 18: Διάγραμμα Pert Chart (ολοκληρωμένο)

γ)

Εικόνα 19: Διάγραμμα ανάθεσης έργου μελών

Τ1: Συγκρότηση ομάδας

Τ2: Σύλληψη Ομάδας

Τ3: Επιλογή εργαλείων και εξοικείωση

Τ4: Διαγράμματα χρονοπρογραμματισμού

Τ5: Moch-ups

Τ6: Use cases

Τ7: Διαγράμματα ευρωστίας

Τ8: Διαγράμματα ακολουθίας

Τ9: Domain model

Τ10: Υλοποίηση κώδικα

Τ11: Test κώδικα

Τ12: Class diagram

Τ13: Δημιουργία τεχνικών κειμένων

Τ14: Κοινωνικές και νομικές διαδικασίες

Τ15: Παράδοση έργου

δ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ομάδα μας θα δουλέψει χονδρικά 9 μήνες για το συγκεκριμένο Project ,οπότε το άμεσο κόστος υπολογίζεται ως εξής :

1. Αμοιβές του εργατικού δυναμικού = 1.000 ευρώ ανα άτομο Χ 9 μήνες = 9.000 ευρώ είμαστε 5 άτομα οπότε 45.000 ευρώ συνολικά

2. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 2 σταθερούς υπολογιστές με τα περιφερειακά τους για κοινή 	χρήση στον χώρο μας. Θα χρησιμοποιούμε κυρίως δικά μας μηχανήματα οπότε = 1.000 ευρώ  ανά υπολογιστή Χ 2 = 2.000 ευρώ συνολικά

3. Θα χρειαστούμε έναν σέρβερ για να μπορούμε να δουλεύουμε εξ αποστάσεως και να 	συνδεόμαστε απο τα δικά μας μηχανήματα αλλά και για να στηρίξουμε την εφαρμογή μας =5.000 ευρώ Χ 1 = 5.000 ευρώ συνολικά

4. Για τις υποδομές χρειαζόμαστε 2 τραπέζια και 5 καρέκλες ώστε να έχουμε χώρο για να εργαστούμε και να κάνουμε τα meeting μας = 2 τραπέζια Χ 500 ευρώ = 1.000 ευρώ, 5 καρέκλες Χ 50 ευρώ = 250 ευρώ άρα 1.000+250 = 1.250 ευρώ συνολικά.

5. Θα χρειαστούμε ένα κινητό ως testing hardware για την εφαρμογή μας = 200 ευρώ συνολικά

6. Τα έξοδα για είδη υγιεινής  και διάφορα αλλα σύνεργα όπως ενός πίνακα = 100 ευρώ 	συνολικά.

Όσο για το έμμεσο κόστος υπολογίζουμε ως εξής :

1. Ενοίκιο στούντιο/γκαρσονιέρα/γκαράζ με έδρα την Πάτρα = 200 ευρώ ανά μήνα Χ 9 μήνες =1.800 ευρώ συνολικά

2. Ρεύμα, νερό και φόροι = 60 ευρώ ανά μήνα Χ 9 μήνες = 540 ευρώ συνολικά

Οπότε υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε συνολικά 55.890 ευρώ